新能源汽车用电容器项目拆除工程

招

标

文

件

经  办  人：                招标负责人：

法律顾问：               分管领导：

项目编号：

建设单位：安徽峰成电子有限公司

二〇二二年元月

- 投标函

| 招标编号 |  | 招标日期 | 2021年 1 月13 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 峰成公司新能源汽车用电容器项目拆除工程 |  |  |
| 招标方式 | 公开招标 |  |  |
| 标书领取 | 铜峰公司后勤处 李彪（13955927321）地址：翠湖三路399号 |  |  |
| 标书领取截止时间 | 2022年1月13日下午4时0分 |  |  |
| 项目单位 | 安徽峰成电子有限公司 |  |  |
| 项目地点 | 安徽铜峰电子股份有限公司工业园区 |  |  |
| 招标内容 | 原三科厂房内夹心墙板、吊顶及部分消防水管等拆除 |  |  |
| 联合体投标 | 不接受 |  |  |
| 纸质投标文件递交 | 1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年1月17日14时，递交地点为安徽铜峰电子股份有限公司办公楼一楼会议室。 2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。 3，投标文件接收人：李彪 |  |  |
| 联系方式： 技术部门：安徽铜峰电子股份有限公司后勤处; 招标部门：安徽铜峰电子股份有限公司招标办公室. 联系人：戴先桂; 联系人：. 电话：13956256383; 电话：. |

第二章 投标人须知

| 序号 | 说明 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 | 工程名称：峰成公司新能源汽车用电容器项目拆除工程 建设地点：安徽铜峰电子股份有限公司工业园区 工程内容及范围：详见第三章。 |
| 2 | 资金来源 | 自筹 |
| 3 | 投标有效期 | 90天（投标截止日期起90天）。 |
| 4 | 投标人资格 | - 具有独立企业法人资格，具有建筑装修装饰工程专业承包三级及以上施工资质、安全生产B证； - 具有良好的资信状况和财务状况，有正常的偿债能力和履约能力； - 近二年有较好的安全记录，投标前两年内没有发生重大质量和安全事故，且没有因安全环保事故发生行政处罚或刑事处罚； - 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司、控股公司、直接参股公司或兼职公司，都不得在同一货物招标中同时投标，一经发现，将视同串标处理。 - 投标人股东、董监高等高级管理人员、核心管理人员、其他员工与招标人控股股东、董监高等高级管理人员、核心管理人员、关键岗位员工存在直系亲属关系或交叉任职情形、或关联利益关系等，依据实质重于形式的准则，在实质上存在影响招标客观公正因素的，不得参与投标。 不符合投标资格，通过借用、挂靠、转分包方式参与投标的，一经查实，资质借与方与出借方、挂靠双方及转分包双方，均永久取消投标资格。 |
| 5 | 资格审查 | 资格后审 |
| 6 | 投标保证金 | 本次招标投标单位需缴纳投标保证金5000元，上交缴费回执后发放招标文件。接收投标保证金的银行及账号： 账户名：安徽铜峰电子股份有限公司 开户行：工行铜陵市石城路支行 账号：1308027009022121252 |
| 7 | 工期要求 | 10天。 |
| 8 | 付款方式 | 1、本工程不支付预付款，工程竣工验收合格且审计定案后开具审定金额的增值税专用发票，支付100%总价结算款；2、建设单位有权采用承兑汇票支付，不另行支付资金成本和利息。 |
| 9 | 质保期 | 无 |
| 10 | 准入条件 | 中标人应为现场作业人员办理工伤保险或最低额度必须符合——身故伤残保额达100万元/人，意外伤害医疗保额达20万元/人，并提供保险证明。 |
| 11 | 承包方式 | 总价包干，未经发包方书面许可，承包方不得将中标业务转包、分包。 |
| 12 | 工程质量 | 合格 |
| 13 | 质量标准 | （1）按国家建筑工程质量检验标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准规范 GB50202-2018》、《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013》、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）、《地下防水工程质量验收规范》（GB50208－2011）、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2012)等等标准规范中合格等级及工程质量标准，达到国家、行业及地方施工、技术、验收规范规定，并满足使用要求的合格质量标准。 （2）施工质量标准为各分部分项工程、单位工程、单项工程及本招标范围内的整体工程必须达到国家、行业及地方设计、施工、技术、验收规范规定，按图纸施工，符合图纸施工技术要求、质量标准。 |
| 14 | 报价规定 | 1、按2018版安徽省建设工程计价依据计价，具体见安徽省建标〔2017〕191号文。计价采用建筑、装饰装修、安装及共用册、机械台班、市场定价、费用定额等。 2、投标单位领取招标文件的同时应与业主一起认真踏勘施工现场，对建设场地的地理位置、施工现场的一切情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的察勘和研究，做出自己的判断结论和估价，报价时要充分考虑上述因素。中标后签订合同和施工过程中，中标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。 3、招标人负责提供水电。 4、报价中要考虑施工环境引起的措施费，所有措施费均含在本次报价内。 5、提供预算书。 |
| 15 | 投标费用 | 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。 |
| 16 | 纸质投标文件递交 | 1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2022年1月17日下午2:00分，递交地点为安徽铜峰电子股份有限公司一楼会议室 2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。 |
| 17 | 投标文件份数及其他要求 | 1、投标人应按照下列要求准备投标文件： 纸质投标文件两套（一套正本、一套副本），密封提交； 2、投标文件如不一致时，按以下顺序确定其投标文件效力： 1）纸质投标文件正本； 2）纸质投标文件副本； 备注： 以下几种情形视为废标：①投标单位未在规定时间内缴纳投标保证金的；②投标文件未用档案袋密封（封面四周加盖公章）；③投标文件无法人代表或法人授权的代表签字或盖章；④投标文件未按招标文件中规定的格式内容填写；⑤投标文件未附企业营业执照等资料；⑥投标单位法定代表人或授权代表未参加开标会或迟到的。（本废标条款的解释权和决定权在招标方，必要时与投标方沟通） |
| 18 | 投标文件签字或盖公章要求 | 投标文件应在指定位置加盖单位或法人代表签章（投标人授权代表无须签字或盖公章） |
| 19 | 投标文件加密要求 | 纸质投标文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、投标人名称。 |
| 20 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2022年1月17日下午2:00分 1、纸质投标文件应密封送达投标人须知前附表指定的开标地点。 2、逾期送达的纸质投标文件，招标部门将拒绝接收。 |
| 21 | 开标时间 | 2022年1月17日14:00 |
| 22 | 开标地点 | 安徽铜峰电子股份有限公司办公楼一楼会议室 |
| 23 | 对投标人要求 | 1、要求投标人法定代表人或授权代表参加开标会议，投标人视情况安排项目经理或技术人员参加开标会议，以备询标答疑，如因投标人项目经理或技术人员未参加开标会议而影响评标，责任由投标人自负。 2、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。 3、中标后项目经理必须常驻施工现 4、财务状况良好，财产未处于被接管、破产或关、停、并、转状态。 5、近几年安全记录良好，投标前两年内没有发生重大质量和安全事故。 6、中标人在发出中标通知书后弃标，不按照中标通知书规定与招标人签署合同，或因中标人向招标人提出超出招投标文件范围的附加条件导致合同未能签署的，投标保证金不予退还，中标人同时赔偿招标人因中标人弃标行为给招标人造成的实际损失，该实际损失包括但不限于招标人另行招标费用、因与新中标人签署合同新增加的合同价差和费用、诉讼费、保全费、调查费、律师代理费等。 |
| 24 | 现场踏勘及答疑 | 投标人务必查看现场 现场踏勘联系人：李彪 联系电话：13955927321 地 点：安徽铜峰电子股份有限公司 |
| 25 | 评标办法 | 合理有效最低价中标 |
| 26 | 施工安全要求 | 1、项目组织机构有明确安全工作职责； 2、现场施工人员应经过安全培训并考核合格； 3、施工单位应有制定的安全技术措施； 4、明确安全负责人。 |
| 27 | 后评价 | 中标人所提供产品（或施工队伍及服务单位）、项目竣工投运后进行全面性能质量后评价，评价出的优良产品（或施工队伍及服务单位）加入合格供应商队伍，作为优良的潜在投标人。 |
| 28 | 招标人提供资料 | 招标文件和图纸。 |
| 29 | 法律管辖 | 本招标项目法院管辖权为招标人住所地法院。 |
| 30 | 招标文件的解释权 | 本招标文件的解释权归招标人或其委托的招标代理机构所有。 |
| 31 | 监督举报电话 | 安徽铜峰电子股份有限公司 审计监察部：0562-5885455 |

第三章 工程说明及技术要求

一、工程名称：峰成公司新能源汽车用电容器项目拆除工程

二、工程地点：铜峰电子工业园区。

三、主要工作内容及范围： 本项目单体建筑占地面积约5000m2，原三科厂房。需拆除工程范围：室内夹心墙板，高4米，部分墙面有轻钢支护，总面积约3840m2，、吊顶面积约4800m2，风机盘管、风管、电线电缆、桥架及部分消防水管拆除。峰华生产区墙体2月15日后二次拆除，拆除完成后清理现场，除部分桥架及电缆业主回收，运至园区内指定地点，其余由中标单位自行处置。

四、投标须知：本次采用公开招标的方式，投标单位需得到招标单位资质确认后方可投标。请施工单位细勘察现场，详细分析施工成本，进行合理报价。

五、承包方式：包工包料

六、工程质量：合格

七、工程工期：10天

八、工程付款：1、本工程不支付预付款，工程竣工验收合格且审计定案后开具审定金额的增值税专用发票，支付100%总价款；2、建设单位有权采用承兑汇票支付，不另行支付资金成本和利息；

九、工程结算：总价包干

十、项目施工安全风险及潜在隐患提示：本工程应注意塌方危险，施工单位应安全文明施工，服从业主安排，凡施工中发生的一切安全事故均由施工单位自行负责。

十一、报价要求：

投标单位领取招标文件的同时应与业主一起认真踏勘施工现场，对建设场地的地理位置、施工现场的一切情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的察勘和研究，做出自己的判断结论和估价，报价时要充分考虑上述因素。中标后签订合同和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔。

- 投标文件格式

（项目名称）招标项目

投  标  书

（正本   □  ，副本    □）

法人代表：                          （签章）

投标单位：                          （签章）

年    月    日

目     录

- 投标书

- 开标一览表

总报价表

- 授权委托书

- 投标人基本情况表

- 营业执照、资质证明  安全生产许可证等

6、投标人认为需要提供的其它资料

(注：以上所列内容，如投标方擅自减少所提供资料而影响招标方的评标，责任由投标方自负)

一、投标书

（招标人名称））；

1．我方已仔细研究了  		（项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）  	总价包干，并按合同约定履行义务。

2.  我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标书；

（2）开标一览表；

（3）授权委托书；

（4）投标人基本情况表；

（5）资格审查资料（营业执照、资质证明等）；

（6）施工方案

（7）其他资料

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标单位：（盖章）

法人代表人或其授权的代理人：（盖章、签字）

投标人地址：

投标人电话：

年     月     日

二、开标一览表

总 报 价 表

投标人名称：______________          招标编号：_____________

| 1 | 名 称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总 价（元） |  |
| 3 | 工期 |  |
| 4 | 质量 |  |
| 5 | 付款方式 |  |
| 6 | 税率 |  |
| 7 | 备注 |  |

注：附详细的预算书。

投  标 人：                      	（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：                        	（签字）

日    期：

三、授 权 委 托 书

致：

本授权书宣告：      （单位、职务、姓名）合法地代表我单位，授权                                      （单位、职务、姓名）为我单位代理人，该代理人有权在               招标投标活动中，以我单位的名义签署投标书，与招标人（或项目法人）的协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

投标单位（盖章）：

授权人（盖章、签字）：

被授权的代理人（签字）：

日期：           年       月      日

附件:身份证正反面。

四、基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质 证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

五、营业执照、资质证明

（提供复印件并加盖单位公章）

六、施工方案

七、其他资料